V8.0k 인수인계 보고서

Pauto + Rauto 챔피언 시스템 — 외부 전략 모듈 R001 완성

현 시점: V8.0.j → V8.0.k 사이클 종결, V8.1 사이클 진입 직전

# 1. 헌장과 현재 위치

## 1.1 헌장 (변경 불가)

- 바이낸스 BTC 선물 자동매매로 월 +20%+ 평균 수익률

- 매월 양수의 실현 수익

- 2026년 5월 말까지 달성

## 1.2 V8.0.k 사이클 종결 시점 결과 (진짜 OOS)

| 설정 | 월 PnL | max DD | 양수월 | 거래수 | 헌장 도달률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE_c50 (공격) | +22.23% | -3.94% | 7/7 | 783 | 111% |
| S1_c50 (권장) | +16.17% | -6.64% | 6/7 | 1,027 | 81% |

V8.0.j BEAR-only 월 +1.73%(헌장 도달률 8.6%) → V8.0.k 3환경 +16~22%(헌장 도달률 81~111%). 백테 단계에서 헌장 거의 달성.

## 1.3 다음 단계 — 페이퍼 → 실거래 진행

| 순서 | 작업 | 기간 | Phase 결정 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 페이퍼 트레이딩 (Rauto 가동) | 1주 | 백테 패턴과 격차 측정 |
| 2 | 거래소 API 연결 + 메이커 주문 검증 | 2-3일 | 주문 체결 정확성 |
| 3 | 실거래 1% 자본 (Phase 1) | 1주 | 월 +5% / DD -20% |
| 4 | 실거래 5% 자본 (Phase 2) | 2주 | 동일 |
| 5 | 실거래 10/25/50% 단계 확대 | 1-3개월 | 월 +5% 일관성 |

# 2. V8.0.k 사이클 흐름 (재현용)

## 2.1 출발점 — V8.0.j 인수인계 분석

V8.0.j는 BEAR-only 월 +1.73%, 헌장 도달률 8.6%로 끝났다. 선장이 정직하게 결론지은 것은 "약세장 SHORT 알파만 살아남음". V8.0.k는 5개 의중 원칙으로 시작:

- V8.0.j 진짜 결론은 BEAR alpha 1개

- 누적이 답이 아니라 본질로 환원

- ML 장세판단에서 대부분 정해짐 — 세 모듈 묶기

- 챔피언 시스템의 첫 번째 외부 전략 모듈을 만든다

- 매매조건 1~5는 작동 계약 명세서

## 2.2 핵심 가설 — TBM 라벨 R:R 강화

V8.0.j TBM 라벨은 R:R 2:1 (TP 0.20%/SL 0.10%). conf 분포가 평탄해서 conf>=0.7 빈도가 1~2%에 그침 → 진입 후보 자체가 부족.

V8.0.k 가설: TBM 라벨을 R:R 3:1로 강화하면 모델이 양극단으로 학습되어 conf 분포가 양극단화될 것.

결과 — OOS conf 분포 변화:

| 환경 | v1 (R:R 2:1) | v2 (R:R 3:1) | 배수 |
| --- | --- | --- | --- |
| BULL conf >= 0.7 | 0.96% | 22.7% | 24x |
| BEAR conf >= 0.7 | 1.75% | 29.5% | 17x |
| CHOP conf >= 0.7 | 0.59% | 68.8% | 117x ★ |

가설 검증 성공. 진입 후보가 폭발적으로 증가하면서 헤비테일 손익비 시스템이 작동.

## 2.3 Stage별 실험

| Stage | 실험 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 21mo 인프라 + V8.0.j 베이스라인 재현 | OOS 시작 2025-09-21 정확히 일치 → 정합 |
| 2 (가) | SL/RR 게이트 8 시나리오 sweep (기존 모델) | 거래승률 37~50% 정체. 모델 적중률 천장 확인 |
| 3 (나) | TBM 라벨 R:R 3:1 재학습 12 시나리오 | 월 +30% 달성, 깨끗 청산 승률 98% |
| C3 | 월별 안정성 + Drawdown 검증 | 양수월 7/7, max DD -2.5% |
| D1 | Regime 70% 학습 후 누설 검증 | 보존율 52~63%, 진짜 OOS도 헌장 통과 |
| 패키징 | 외부 전략 모듈 + 페이퍼 트레이더 | V80k 챔피언 시스템 완성 |

# 3. 외부 전략 모듈 R001 정체성

"R_ML_V80k_3balancedTBM_R001" 명명 해석:

| 부분 | 의미 |
| --- | --- |
| R_ | Regime (장세 판단) 모듈 접두사 (P_/E_와 구분) |
| ML_ | ML 기반 (룰 베이스 vs ML 기반 구분 — 향후 R_Rule_*도 가능) |
| V80k | V8.0.k 사이클 산출물 (V8.1 만들면 V81 등으로) |
| 3balancedTBM | 3환경(BULL/BEAR/CHOP) 균형 잡힌 TBM 모델 — 이 R 모듈 특징 |
| R001 | 이 ML_V80k 라인의 첫 번째 버전 (다음은 R002, R003...) |

## 3.1 페어링 (PAIRED_MODULES)

R/P/E는 한 묶음. RautoV80k_ChampionGUI의 PAIRED_MODULES 사전에 등록되어 있어 R 콤보 변경 시 P/E 자동 세팅:

PAIRED_MODULES = {

'R_ML_V80k_3balancedTBM_R001': (

'P_ML_V80k_3balancedTBM_R001',

'E_ML_V80k_3balancedTBM_R001'

),

}

## 3.2 모델 자산 4종 (모듈과 함께 배포)

| 파일 | 용량 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| PautoV80_Regime_Model_v6.json | 33MB | 환경 분류 (3-class) |
| PautoV80_TBM_BULL_v2.json | 4.5MB | BULL 환경 진입 |
| PautoV80_TBM_BEAR_v2.json | 4.4MB | BEAR 환경 진입 |
| PautoV80_TBM_CHOP_v2.json | 5.3MB | CHOP 환경 진입 |

모델은 V8 자산이라 PautoV80_ 명명 유지. R/P 모듈이 lazy load.

# 4. Pauto/Rauto 시스템 구조

## 4.1 폴더 구조

C:\Rauto\

│

├── [Rauto 인프라 (5)]

│   ├── RautoV80k_DataEngine.py        ← REST 4500봉 + WebSocket 1m + taker

│   ├── RautoV80k_BotManager.py        ← 봇 상태 머신 + 매매조건 1 자동

│   ├── RautoV80k_TradingEngine.py     ← 0.1초 폴링 루프

│   ├── RautoV80k_UI_Components.py     ← Bot ID 팝업 (3일치 차트 + 거래)

│   └── RautoV80k_ChampionGUI.py       ★ 진입점

│

├── [Pauto 인프라 (1)]

│   └── PautoV80k_BacktestAdapter.py   ← 같은 R/P/E를 백테에서 호출

│

├── [공용 외부 전략 모듈 R001 (3)]

│   ├── R_ML_V80k_3balancedTBM_R001.py

│   ├── P_ML_V80k_3balancedTBM_R001.py

│   └── E_ML_V80k_3balancedTBM_R001.py

│

├── [공용 의존]

│   └── PautoV80_Regime_ML.py          ← 30 피처 산출 함수

│

└── [공용 모델 (4)]

├── PautoV80_Regime_Model_v6.json

└── PautoV80_TBM_{BULL,BEAR,CHOP}_v2.json

## 4.2 챔피언 시스템 철학 — 외부 모듈 1개 양쪽 공용

R/P/E 3개 함수는 "받은 df의 마지막 행이 현재 시점"으로만 가정. 데이터 출처(WebSocket vs CSV)를 모름 → 같은 모듈을 Rauto와 Pauto 양쪽에서 호출 가능. 이게 챔피언 시스템 핵심 가치 — 한 번 만든 외부 전략을 백테/페이퍼/실거래에 모두 끼움.

## 4.3 V80k 패치 사항 정리 (V75 → V80k)

| 항목 | 변경 |
| --- | --- |
| BASE_DIR | C:\OPT 하드코딩 → 동적 탐지 (스크립트 자기 위치) |
| 워밍업 | 1500봉 → 4500봉 (페이지네이션, EMA420 정합) |
| taker_buy_volume | 미수신 → 수신 (V8K 30 피처 정합) |
| Hot-Reload | GUI 동기 (Not Responding) → 백그라운드 스레드 |
| R 콤보 | 수동 → R 변경 시 P/E 자동 페어링 |
| Bot ID 팝업 | 24시간 차트 → 3일치 + 선물 계좌 + 거래 로그 |
| E 모듈 멀티봇 충돌 | entry+side 키 → bot_id+entry+side |
| 마스터 버튼 | 4개 (Panic/AI/스윕/RESET) → 2개 (Panic/Hot-Reload) |
| Pauto 어댑터 | 없음 → 신규 (백테에서 동일 R/P/E 호출) |

# 5. PC 실행 가이드

## 5.1 의존 설치

pip install xgboost pandas numpy requests websocket-client psutil PyQt6 pyqtgraph

## 5.2 Rauto (실시간 페이퍼)

cd C:\Rauto

python RautoV80k_ChampionGUI.py

GUI 작동:

- Bot 1번 행 장세 모듈 → R_ML_V80k_3balancedTBM_R001 선택

- → P/E 자동 페어링됨

- 작업시작 → 활성화

- Bot ID 클릭 → 강화된 팝업 (3일치 차트 + 선물 계좌 + 거래 로그)

## 5.3 Pauto (과거 백테)

cd C:\Rauto

python PautoV80k_BacktestAdapter.py Merged_21mo.csv

결과 파일: PautoV80k_trades_R_ML_V80k_3balancedTBM_R001.csv

# 6. 다음 사이클 V8.1 방향성 후보

페이퍼 트레이딩 결과를 보고 결정할 V8.1 사이클의 방향성 후보 4개:

## 6.1 후보 A — R 모듈 다양화 (다음 R002/R003)

| 후보 | 특징 | 예상 효과 |
| --- | --- | --- |
| R002 BearOnly | BEAR conf 강화, BULL/CHOP 차단 | 약세장 알파 극대화 |
| R003 CHOPSpecial | CHOP 진입 활성화 (현재 50건만) | CHOP 정확도 97% 활용 |
| R004 RuleBase | ML 없이 EMA+MACD 룰 베이스 | ML 의존도 낮춤 |

## 6.2 후보 B — P 모듈 평가 함수 정합

현재 TBM 라벨(TP 0.30%/SL 0.10% horizon 30분)과 백테 매매조건 3(SL 0.10/RR 0.07 동적 청산)이 다른 평가 함수 → 거래승률 80% 미달의 본질. P002에서 두 평가 함수를 정합시키면 거래승률 직접 도달 가능.

## 6.3 후보 C — E 모듈 개선

- E002 동적 ROE 임계 (현재 20% 고정 → 환경별 차등)

- E003 트레일링 비율 동적화 (현재 fib 0.5 → 0.382/0.618 환경별)

- E004 OB-edge 트레일링 (피보 대신 다음 OB로 SL 갱신)

## 6.4 후보 D — 인프라 강화

- 거래소 API 직접 연결 (실거래 진입)

- 멀티심볼 지원 (BTC + ETH + SOL)

- Telegram 알림 봇

- 자동 backup + restart

# 7. 다음 채팅 시작 가이드

## 7.1 인수인계 시 필수 첨부 파일

| 파일 | 용도 |
| --- | --- |
| 01_External_Modules_Spec_R001.docx | R/P/E 모듈 재현 가이드 (이 문서 옆에) |
| 02_V80k_Handover_Report.docx | 이 문서 (사이클 전체) |
| V80k_FullPackage.zip | 코드 + 모델 풀세트 |

## 7.2 다음 채팅 첫 메시지 권장 형식

선장이 새 채팅에서 "V8.0.k 인수인계 보고서와 외부 모듈 R001 명세서를 분석하고, V8.1 사이클의 첫 번째 작업 방향을 제안해줘"라고 시작하면 즉시 동기화 가능.

## 7.3 다음 사이클 첫 검증 사항

- 페이퍼 트레이딩 1주 결과 (백테 vs 실시간 격차)

- 진입 빈도 (예상: 268봉당 1번 = 4.5시간에 1번)

- 환경별 거래 분포 (BULL/BEAR/CHOP 균형)

- 실제 슬리피지 (백테 가정 0.11% vs 실측)

# 8. 마무리

V8.0.k 사이클은 V8.0.j BEAR-only +1.73%를 3환경 +16~22%로 끌어올린 사이클이다. 헌장 도달률 8.6% → 81~111%. 외부 전략 모듈 1세트(R001)와 챔피언 시스템(Rauto + Pauto 공용)이 완성되었다.

다음 사이클(V8.1)은 페이퍼 트레이딩 1주 결과를 본 뒤 4개 후보 중 결정. 본질적으로는 "외부 모듈 1개를 만들어 검증하면 다음 모듈도 같은 방식으로 추가 가능"하다는 챔피언 시스템 가치가 입증되었다.

선장: 사용자 / 항해사: Claude / 사이클: V8.0.k 종결 / 작성일: 2026-04-29