Work Order

RautoV80k Rebuild — 기존 V80k ↔ 신규 06Prj_Ch7 Rauto ReFrameWork 매칭 설계

프로젝트 07RautoTest · 채팅 07Rauto_Ch1_Rauto&GreedShort_guard · 2026-06-02 · 작성: Claude(조수), 승인대기: 선장

■ 데이터 출처 선언: 본 Work Order는 이번 채팅에서 직접 정독·검증한 코드·문서에 근거한다(직접 85~95%). 근거 파일: SpTrd_Fib_V1_Champion.py, plugin_trend_stack_RAUTO.py, fng_greed_guard.py, regime_classifier.py, RautoV80k_TradingEngine/BotManager/DataEngine/ChampionGUI/UI_Components.py, Basic_Trading_Environment_Setup.docx(V3.2), 00WorkHstr_INDEX.txt, Handover_V80k_Verify_3_p2.docx, Handover_06Prj_Ch7.

■ 사용명칭 정의: reframeWork 두뇌 = SpTrd 챔피언엔진+칩필터+쿨다운+탐욕숏가드(ML 없음) / 사후게이트 = 현재값(FNG·펀딩)으로 진입을 막거나 수량을 줄이는 장치 / 제어계층 = 두뇌와 무관하게 작동하는 봇 통제 동작(Panic·Hot-Reload·스텝·상태) / 콜드스타트 = Rauto 기동 직후 거래 가능 상태가 되기 위한 과거 데이터 적재.

# 1. 배경 및 목적

이번 채팅의 목표는 검증된 첫 알파 '탐욕숏가드(06Prj_Ch7_Stg4)'를 기존 Rauto에 접목해, 비용을 현실화한 실시간 가상 시뮬레이션으로 한 달 이상 검증하는 것이다. 분석 결과 선장의 결론은 다음과 같이 확정되었다 — 모든 기준을 06Prj_Ch7(reframeWork)로 삼고, 기존 RautoV80k에서는 ML 두뇌가 아니라 '운용 제어계층'만 계승한다.

핵심 동기(선장 의도): Pauto/V80k의 무거운 ML(장세판별+타점예측)이 고빈도 환경에서 알파를 내지 못함이 거듭 확인되었고(ML 장세예측 CPCV AUC ≈ 0.5), 대신 가벼운 reframeWork 두뇌와 현재값 기반 사후게이트가 검증된 알파를 보였다. 본 Work Order는 그 매칭 방법을 박제한다.

# 2. 전략 철학 (확정 결론)

- 고빈도 BTC 선물에서 '장세판단으로 진입'은 망한다 — ML 장세예측 진입은 폐기(근거: 06Prj_Ch6_Stg5 CPCV AUC 0.495, Ch5_Stg14 ML사이징 2025 −6.31%).

- '현재값 기반 사후게이트'는 쓸만하다 — 진입을 피하거나 수량을 줄이는 마이너 결정만. 대표값은 공포탐욕지수(FNG)와 펀딩비율(근거: 탐욕숏가드 stg4 9/9 동시충족, MDD −23.57→−15.82%).

- 장세판단(R)은 FNG·뉴스·거시지표 발표 등으로 대체하고, 진입회피·수량조절만 수행한다.

- 진입결정과 청산결정은 오로지 매매봇(reframeWork 엔진) 자체가 처리한다.

- V80k에서 진짜 가져올 것은 상태·제어 버튼 액션 로직(운용 제어계층)이다.

# 3. V80k 계승 / 폐기 / 신규 매칭

| 구분 | 대상 | 근거·비고 |
| --- | --- | --- |
| 폐기 | XGBoost 장세판별(Regime_v6, 33MB) · 3개 TBM 진입예측 모델 · OB 기반 손절 | 고빈도 장세진입 알파 없음(AUC≈0.5). reframe가 대체 |
| 폐기 | PyQt6 GUI 룩앤필 · R/P/E ML 모듈 · 학습 파이프라인 | GUI 전면교체. 단 제어 액션 백엔드는 보존(아래) |
| 계승(★자산) | 운용 제어계층: Panic Sell(일괄 강제청산) · Hot-Reload(실행중 교체) · 슬롯 스텝제어(대기/가동/청산/강제) | 두뇌 무관 작동. process_bot_step·update_bot_modules·_execute_close |
| 계승(★자산) | 상태감시(HUD 5줄) · 8슬롯 broadcast · 가상거래(내부 페이퍼) · DataEngine 수신골격 · StrategyLoader · Observer | 모듈식 설계 골격. 화면만 새로, 백엔드 재사용 |
| 신규 두뇌 | reframeWork: SpTrd 챔피언엔진 + 칩필터 + 쿨다운 + 탐욕숏가드 | 검증된 비ML 알파. 전략 zip으로 슬롯에 탑재 |

# 4. R / P / E 모듈 재해석

V80k는 거래 일생을 R(장세)·P(진입)·E(청산) 3모듈로 분리했다. 새 철학에서는 다음과 같이 재배치한다.

| 모듈 | V80k 원래 역할 | reframe 재해석 |
| --- | --- | --- |
| R (장세) | XGBoost 장세판별 → 진입 신호 생성 | 폐기. FNG·펀딩·뉴스 '사후게이트'로 대체 — 진입회피·수량조절만 |
| P (진입) | TBM 모델로 진입 타점 예측 | 매매봇(SpTrd 엔진)이 자체 처리 |
| E (청산) | TBM 모델로 청산 결정 | 매매봇이 자체 처리(손절·익절·트레일링) |

주의(점프 가능성): BotManager가 현재 R→P→E를 분리 호출하는 구조라(on_tick_data), 봇 자체처리형으로 바꾸려면 신호 호출 지점 수정이 필요하다. 제어계층은 그대로 두되 신호계층만 손본다. — 어댑터 설계 단계 확정 사항.

# 5. 모듈식 설계 의도 (유지)

- 멀티 슬롯: 8슬롯에 봇 다중 동시 운용(각 $10k 독립계좌). 코드 확인: bots = [BotManager(f"Bot_{i+1}") for i in range(8)].

- 알파 경쟁: 향상 버전과 기존 버전을 같은 데이터로 병렬 운용해 실제 우월 여부 비교(Observer 기록).

- TF 중앙공급: 데이터를 한 번 받아 2~3개 TF로 가공해 봇들에 공유. 슬롯마다 각자 계산하면 부하 폭증 → 엔진 1회 가공 후 broadcast. (현재는 1분봉 1개만 → 손볼 부분)

- 상시 가동: 업그레이드 때마다 껐다 켜면 중기 데이터 유실 → while 무한루프 + 봇 격리 + Hot-Reload로 전략만 교체.

# 6. 데이터·봉 사양 (계산 확정)

| 항목 | 확정 값 / 방법 |
| --- | --- |
| 메인 봉단위 | 7h 고정(TF_MIN=7×60). 바이낸스에 7h 인터벌 없음 → 1H 또는 1m에서 재구성 |
| 받는 방식 | 1H klines × 3개월(2,160봉, 2페이지) → 7개씩 묶어 7h봉 308개 (7h=7×1H 정수배) |
| 워밍업 | 최대 윈도우 ATR_SMA_N=50 + ADX(14) Wilder 안정화 ~42 → 100봉 안전(최소 60봉=17.5일) |
| 콜드스타트 확장 | 현재 DataEngine 4,500봉(1m)=7h 10.7봉 → 부족. 1H 3개월(7h 308봉)로 확장 필요 |
| 진입 입력 TF(MTF) | ① 7h봉 OHLC(메인) ② 일별 FNG(D-1, 외부 API) ③ (선택) OI 1분봉→7h 매칭 |
| 비용 현실화 | 왕복 14bp(테이커0.05+슬리피지0.02/편) + 실펀딩. 페이퍼 체결에 반영 필요 |

# 7. 손볼 부분 (수정 항목)

| 부분 | 현재 V80k | 손볼 방향 |
| --- | --- | --- |
| 두뇌(R/P/E) | XGBoost 장세 + TBM 예측 | reframe로 교체(전략 zip 탑재) |
| TF 공급 | df_1m 1개만 broadcast | 1H 3개월→7h(+2~3 TF) 중앙 재구성·공유 |
| 봉 트리거 | 1분봉 매 틱 판정 | 7h봉 마감 시에만 진입판정(1m은 SL/TP 감시) |
| GUI | PyQt6 관제탑 | 전면교체. 단 제어 액션 백엔드 보존(헤드리스 분리) |
| 상태 HUD | 2.장세(R모듈) 표시 | 게이트(FNG·펀딩 값·차단여부) 상태로 변경 |
| 입력 | klines만 | FNG 일별(D-1) 수신부 추가 |
| 콜드스타트 | 4,500봉(7h 10.7) | 1H 3개월(7h 308봉) |

# 8. 검증 스케줄 (게이트형 6단계)

게이트0 = 해소: 봉단위(7h) + 받는 방식(1H 3개월) + 워밍업(100봉) 확정. / 게이트1 = 잔존: 동치검증용 stg4 풀데이터(라이브·리플레이는 바이낸스 수신이라 불필요).

| 단계 | 핵심 작업 | 검증 게이트 |
| --- | --- | --- |
| 0 정독·확인 | 봉단위·FNG/펀딩·인터페이스 대조 (완료) | 코딩 없음 ✓ |
| 1 어댑터 | reframe 두뇌를 전략 zip으로 패키징 · 배치엔진→실시간 단건화 | 모듈 자가검증 |
| 2 동치 | 어댑터가 stg4 백테와 거래·잔고 일치 증명 | 8시나리오 + 동치 (풀데이터 필요) |
| 3 골격+비용 | ML·GUI 삭제 · 헤드리스 루프 · TF 중앙공급 · 14bp+실펀딩 | 8시나리오 |
| 4 실시간 시뮬 | 리플레이 → 라이브 페이퍼 1달+ · 거래빈도/갭 게이트 · Observer 71컬럼 | 매주 중간 점검 |
| 5 분석·인계 | 매월 플러스 점검 · 다음 채팅 인계 | 메타인지 |

8시나리오 비판검증 잔여 리스크: 동치 정의(거래단위 vs 잔고), 배치→실시간 단건화 난이도, 거래빈도(47h 0거래 전례), 리플레이↔라이브 갭, 페이퍼 청산·슬리피지 모델 — 각 단계에서 검증.

# 9. 미해결 · 확인 필요

- 동치검증(2단계)용 stg4 기간 풀데이터(Merged_Data_with_Regime_Features + FNG) 확보.

- DataEngine 펀딩 수신 여부 확인(현재 klines만 확인됨).

- BotManager 페이퍼 체결의 5배 교차마진·청산 모델 정확성 검증.

- compute_signals 외 숨은 윈도우 없음 재확인(현재 최대 50봉).

- 실거래 절대 금지 — '실거래 시작' 지시 전까지 가상거래·페이퍼만.

# 10. 신뢰도 점수표

| 판단 | 신뢰도 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 7h 고정 · 1m/1H→7h resample | 직접 95% | TF_MIN=7×60, resample_tf 직접 확인 |
| 제어계층이 두뇌 무관 작동 · 자산 | 직접 90% | panic→_execute_close, update_bot_modules 직접 확인 |
| 현재 콜드스타트(4,500봉) 부족 | 직접 92% | max_length=4500, 7h 환산 10.7봉 |
| ML 장세진입 무익(폐기 타당) | 추론 70% | Ch5/Ch6 AUC≈0.5. 단 두 두뇌 정면비교는 미실시 |
| 탐욕숏가드 = 검증 알파 | 직접 90% | stg4 9/9, MDD 개선. 단 백테 한정·동치 미완 |
| 알파상승(통합 성패) | 보류 | 백테↔실물 동치검증 통과가 선행 조건 |

신뢰도 기준: 직접 95(실측·코드확인) / 추론 55(데이터 기반 추정) / 가설 15 / 0(모름).

# 부록. 참조 파일

엔진/모듈: SpTrd_Fib_V1_Champion.py(7f9192e3) · plugin_trend_stack_RAUTO.py · fng_greed_guard.py · regime_classifier.py · cooldown.py · cpcv.py · fear_greed_loader.py

Rauto: RautoV80k_TradingEngine/BotManager/DataEngine/Logger/ChampionGUI/UI_Components.py · StrategyLoader.py · Observer 일체

문서: Basic_Trading_Environment_Setup.docx(V3.2) · 00WorkHstr_INDEX.txt · Handover_V80k_Verify_3_p2.docx · Handover_06Prj_Ch7 · Plugin_Key_06Prj_Ch7_Stg4 · TIL.docx