Rauto 프로젝트

데이터 파일 인수인계 보고서

v6 → v7 전환점

| 작성 일자 | 2026-05-12 (UTC) |
| --- | --- |
| 작성자 | Claude (Anthropic) — Rauto v6 분석 + v7 mini script 라운드 담당 |
| 대상 문서 범위 | 프로젝트에서 사용된 모든 데이터 파일 (OHLCV / OI / OI Derived / Funding) — 출처·에러·수정이력·신뢰도·사용법 |
| 다음 채팅창 인계용 | 재현 가능한 정보 + 모르는 영역 명시 + 다음 단계 결정 안건 |
| 주요 결론 (요약) | 1. 메인 CSV (28열, 1.58M행, 36개월): 사용 가능 / 신뢰도 90% 2. funding CSV: 명세(3288행 8h)와 실제(986행 16h gap) 불일치 발견 → 재수집 필요 3. v6 산출 alpha_table.csv: lev_25x_dir_long 알파 발견, DSR 0.98 통과 4. v5 폐기된 측정 코드는 *재사용 금지*, 데이터 자체는 유효 |

# 1. 인수인계 보고서 Format

작업지침 (단계별 수정작업 사이클) 1번에 명시된 4가지 구성요소를 본 보고서 상단에 정리. 본문 (§2~§9)은 이 format을 따른 상세 설명.

## 1.1 작업 히스토리 표

| 단계 | 이름 | 주요 작업 | 산출물 / 발견 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 36개월 BTC 1분봉 수집 | Binance USDT-M futures klines API로 BTCUSDT 1분봉 36개월 (2023-05-01~2026-04-30, UTC) 수집 | OHLCV 1,578,240행 (메인 CSV에 통합) | 완료 (사용자) |
| D-2 | OI Metrics 원본 수집 | OI 원본 데이터 수집 (oi_sum, oi_value) | OI Metrics 원본 csv (단독 파일, 본인 시야 외) → 메인 CSV에 통합 | 완료 (사용자, 본인 부분만 확인) |
| D-3 | OI 결측 수정 (REPAIRED) | OI 원본의 결측/spike를 보정. 보정 흔적을 컬럼으로 보존 (oi_was_missing, oi_drop_after_spike, fill_streak_length) | Merged_36mo_With_OI_Derived_REPAIRED.csv (28열) | 완료 (사용자, 결과만 확인) |
| D-4 | OI 파생 컬럼 생성 | oi_change_5m/15m/1h_pct, oi_zscore_24h 등 파생 지표 추가 | REPAIRED CSV 28열 (D-3과 동일 파일) | 완료 (사용자) |
| D-5 | Funding rate csv 수집 | BTCUSDT funding rate history 8시간 단위 수집 (사용자 보고서 5.2 명세) | BTCUSDT_funding_history_8h.csv (명세 3288행, 실제 986행) | ⚠ 명세 불일치 발견 |
| V-1 | v5 알파 측정 시도 | Phase 1+2+2.5a 측정. 유동성블록 가설 검증 시도 | verify_entry_alpha*.py 3개 파일 (3,087줄). Phase 2 0/10, Phase 2.5a 0/140 미입증 | 폐기 (v6에서) |
| V-2 | v6 자동 spec 점검 | 본인이 짠 data_spec.py로 모든 데이터 파일 자동 점검 | 01_data_spec_check.json (스펙 자동 감지 결과) | 완료 (본인) |
| V-3 | v6 LuxAlgo 측정 | S2/S3/S6/S8 시나리오로 LuxAlgo Pine 알파 측정 | alpha_table.csv 6개 + events_returns.csv 등 (Rauto_OI_Verify_v6_*.zip 안) | 완료 (본인 분석) |
| V-4 | lev_25x_dir_long 알파 발견 | v6 산출 alpha_table.csv 재분석. DSR 0.98, t=10.25 | 월 추정 ~15.6% 알파 후보 | 진행 중 (옵션 2 양산 예정) |
| V-5 | 8h funding 재수집 도구 | binance_funding_downloader.py 작성. 사용자 PC 실행 대기 | BTCUSDT_funding_8h_REAL_YYYYMMDD.csv (예정) | 대기 (사용자 실행) |

## 1.2 파일 명명 규칙

프로젝트 진행 중 파일명에서 의미를 빠르게 식별할 수 있도록 규칙을 정리. 사용자가 직접 만든 일부 파일과 본인이 만든 파일의 명명이 혼재되어 있어, 본 표가 *해석 키*.

| 패턴 | 예시 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| Merged_<N>mo_With_<X>.csv | Merged_36mo_With_OI_Derived_REPAIRED.csv | OHLCV (N개월) + 명시된 추가 데이터 통합. *REPAIRED* = 결측 보정 후 버전 |
| <SYMBOL>_funding_history_<cycle>h.csv | BTCUSDT_funding_history_8h.csv | Funding rate 시계열. cycle은 *의도된 주기* (실제 데이터는 다를 수 있음) |
| <SYMBOL>_funding_<cycle>h_REAL_<date>.csv | BTCUSDT_funding_8h_REAL_20260512.csv | v7에서 본인이 만든 다운로더로 *재수집*한 funding. _REAL = 명세와 일치 보장 |
| Rauto_OI_Verify_v<n>_<YYYYMMDD_HHMM>.zip | Rauto_OI_Verify_v6_20260512_0147.zip | v6 산출 zip. 사용자 PC 실행 시각 timestamp 포함 |
| Rauto_OI_Verify_v<n>_<ts>__partial_after_S<m>.zip | ..._20260512_0147__partial_after_S6.zip | S6 측정 완료 직후 부분 백업 zip (본인 코드 자동 생성) |
| <step>_<topic>/summary.{md,json} | 04_S6_LuxAlgo_baseline/summary.md | 측정 단계별 요약. md = 사람용, json = 기계 파싱용 |
| <seg>/alpha_table.csv | OOS_no_mm/alpha_table.csv | 분류별 알파 통계 표 (label, holding_min, N, NetReturn, PF, WinR, ADR-W3 통과 여부) |
| <seg>/events_returns.csv | OOS_no_mm/events_returns.csv | 개별 거래 raw (created_idx, hit_ts, lev, side, direction, ret_h30/60/120) |
| 인계_*_v<n>.docx | 인계_Rauto_OI유동성블록_알파설계_v5.docx | 채팅창 인계용 보고서. v 숫자는 채팅창 라운드 |

## 1.3 데이터 파일별 목적 + 신뢰도 체크방안

각 데이터 파일을 다음 채팅창에서 *사용 전 점검*할 수 있도록 체크 항목 정리.

| 데이터 파일 | 목적 | 신뢰도 체크 방안 | 현재 신뢰도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Merged_36mo_With_OI_Derived_REPAIRED.csv | OHLCV+OI 통합 36개월. v6/v7 메인 측정 입력 | (1) timestamp UTC ISO 형식 확인 (2) 시간 범위 36.5개월 = 1,578,240행 가깝나 (60s × 60min × 24h × 30d × 36 ≈ 1.56M) (3) 결측 0%인가 (OHLCV) (4) data_spec.py 자동 점검 통과 (v6 도구) | 90% — v6 점검 통과. 단 OI 단위/원본 정확성은 본인 미검증 |
| BTCUSDT_funding_history_8h.csv (원본 사용자 보유) | v6 S8 funding 결합 측정 입력 | (1) 행 수 3288 vs 986 어느 쪽? (2) median gap 28800초(8h) vs 57600초(16h) (3) abs(funding_rate) median ≈ 0.0001 (BTC 일반치) 인가 (4) data_spec.py 자동 점검 결과 fund_csv.n_rows | 50% — 명세와 실제 불일치. v7에서 binance_funding_downloader.py로 재수집 필요 |
| BTCUSDT_funding_8h_REAL_*.csv (v7 신규) | 정밀 8h funding 재수집. v7 S-V8 입력 | (1) 다운로더 보고서 (.report.json) 의 monotonic=True (2) abnormal_gap_examples 가 0~소수 (interval 변경 흔적만) (3) median_gap_sec ≈ 28800 (4) n ≈ 36개월 × 30일 × 3 ≈ 3240 | 미생성 — 사용자 PC 실행 대기 |
| Rauto_OI_Verify_v6_*/alpha_table.csv (6개) | v6 S6/S8 분류별 알파 측정 결과 | (1) lev_25x_dir_long 행이 holding 30/60/120 모두 ADR-W3 통과인가 (2) DSR ≥ 0.95 (다중검정 보정 후) (3) PSR(SR0=0) ≈ 1.0 (4) IS와 OOS의 PF 일치도 (Mann-Whitney p>0.05) | 88% — 알파 발견됨. CI 폭 큼 (N 한계). 더 긴 holding 측정 필요 |
| Rauto_OI_Verify_v6_*/events_returns.csv (4개) | 개별 거래 raw — 사후 통계 / bootstrap / regime split 입력 | (1) 컬럼: created_idx, hit_ts, lev, side, strength, direction, ret_h{30,60,120} (2) N과 alpha_table의 N 일치 (3) hit_ts datetime 파싱 가능 (4) ret_hN의 NaN 비율 < 5% | 85% — 본인 직접 분석에 사용. 데이터 일관성 검증됨 |

## 1.4 데이터 파일 상세 사용법

다음 채팅창의 본인 또는 사용자가 *어떻게 데이터를 로드하고 어떻게 점검*하는지의 정형 절차.

### 1.4.1 메인 CSV 로드 + 점검 (Python)

v6 data_spec.py의 run_full_spec_check 함수가 모든 점검을 자동화. 별도 코드 작성 불필요.

from data_spec import run_full_spec_check
df_main, df_fund, spec = run_full_spec_check(
    r"D:\ML\Verify\Merged_36mo_With_OI_Derived_REPAIRED.csv",
    r"D:\ML\Verify\BTCUSDT_funding_history_8h.csv"
)
# spec dict 안에 모든 점검 결과. df_main, df_fund는 정규화된 DataFrame.

### 1.4.2 alpha_table.csv 분류별 알파 분석

import pandas as pd
df = pd.read_csv('OOS_no_mm/alpha_table.csv')
# ADR-W3 통과한 분류 + lev_25x_dir_long
passed = df[df['alpha_passed_ADR_W3'] == True]
focus = df[df['label'] == 'lev_25x_dir_long']
print(focus[['holding_min','N','NetReturn','PF','WinR']])

### 1.4.3 events_returns.csv 사후 통계 (bootstrap CI 예)

import pandas as pd, numpy as np
df = pd.read_csv('OOS_no_mm/events_returns.csv')
sub = df[(df['lev']==25) & (df['direction']=='long')]
r = sub['ret_h60'].dropna().values
# stationary block bootstrap (Politis & Romano 1994)
# 본인이 본 채팅창 §V-4에서 사용한 코드 그대로 재사용 가능

### 1.4.4 funding csv 재수집

python binance_funding_downloader.py --symbol BTCUSDT \
    --start 2023-05-01 --end 2026-04-30 \
    --out "D:\ML\Verify\BTCUSDT_funding_8h_REAL.csv"

# 2. 데이터 파일 전체 목록

프로젝트에서 *직접 측정 입력*으로 사용된 데이터 파일 + *측정 산출*인 데이터 파일을 모두 정리. 분류는 *생성 주체*와 *생성 단계*.

| # | 파일 | 생성 주체 | 단계 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Merged_36mo_With_OI_Derived_REPAIRED.csv | 사용자 | D-3,D-4 | 사용 중. 신뢰도 90% |
| 2 | BTCUSDT_funding_history_8h.csv (원본) | 사용자 | D-5 | ⚠ 명세 불일치 발견. 재수집 권장 |
| 3 | (미생성) BTCUSDT_funding_8h_REAL_<date>.csv | 본인 도구로 사용자가 생성 예정 | V-5 | 대기. binance_funding_downloader.py 실행 1회로 생성 |
| 4 | Rauto_OI_Verify_v6_20260512_0147.zip / __partial_after_S6.zip (2개) | 본인 v6 코드 / 사용자 PC 실행 | V-3 | 사용자 업로드 완료. 본인 분석 완료 |
| 4-A | (zip 내) 01_data_spec_check.json | 본인 코드 | V-2 | 점검 결과 보존 |
| 4-B | (zip 내) 02_S2_volume_threshold/* (5개) | 본인 코드 | V-3 | LuxAlgo 임계값 분석 결과 |
| 4-C | (zip 내) 03_S3_volatility_filter/* (3개) | 본인 코드 | V-3 | lT/eC 필터 빈도. lT=0 DEAD CODE 입증 |
| 4-D | (zip 내) 04_S6_LuxAlgo_baseline/{IS_no_mm, OOS_no_mm, IS_with_mm, OOS_with_mm}/* (총 12개) | 본인 코드 | V-3 | 핵심 데이터. lev_25x_dir_long 알파 입증 |
| 4-E | (zip 내) 05_S8_LuxAlgo_plus_funding/{IS, OOS}/* (5개) | 본인 코드 | V-3 | funding 결합 알파. baseline_ALL은 음수, funding_aligned_p95에서 양수 |

# 3. 각 데이터 파일 상세 분석

## 3.1 Merged_36mo_With_OI_Derived_REPAIRED.csv

### 3.1.1 기본 정보

| 경로 | D:\ML\Verify\Merged_36mo_With_OI_Derived_REPAIRED.csv |
| --- | --- |
| 인코딩 | utf-8 |
| 행 수 | 1,578,240 (36.5개월 × 30일 × 1440분 ≈ 1.58M) |
| 컬럼 수 | 28열 |
| 시간 범위 | 2023-05-01 00:00:00 UTC ~ 2026-04-30 23:59:00 UTC (정확히 36.5개월) |
| timestamp 형식 | ISO 문자열 (예: 2023-05-01T00:00:00+00:00) |
| 정렬 | 단조 증가 ✓, 중복 0, median step = 60초 (1분봉) |
| 2분 이상 갭 | 0건 (완전한 1분 그리드) |
| 핵심 컬럼 결측률 | open/high/low/close/volume/oi_sum 모두 0% |

### 3.1.2 컬럼 28개 분류

| 분류 | 컬럼명 | 의미 | v6/v7 사용 여부 + 본인 알기 |
| --- | --- | --- | --- |
| OHLCV (6) 바이낸스 klines 표준 | timestamp open high low close volume | ISO datetime 시가 (USDT) 고가 저가 종가 1분봉 거래량 (BTC) | v6에서 LuxAlgo 측정 핵심. open이 refP 기준. v7에서도 그대로 사용 |
| 보조 거래 (6) 바이낸스 klines 추가 | close_time quote_volume count taker_buy_volume taker_buy_quote_volume ignore | ms epoch USDT 거래량 거래 건수 taker buy BTC taker buy USDT (unused) | v6 미사용. v7 S-V8 확장 시 taker_buy_* 사용 후보 |
| OI 절대값 (2) | oi_sum oi_value | Open interest 절대량 (단위 모름) Open interest * 가격? (단위 모름) | v6 미사용 (LuxAlgo가 OI 무관). v7 OI-기반 알파 측정 시 필요. 단위 모름 — 사용자 확인 필요 |
| OI 파생 (4) | oi_change_5m_pct oi_change_15m_pct oi_change_1h_pct oi_zscore_24h | OI 5분 변화율 (% 또는 ratio) OI 15분 변화율 OI 1시간 변화율 OI z-score (24h 윈도우) | v6 spec 점검에서 단위 'ratio' 추정 (confidence 0.8). v7에서 알파 후보 3·5번 (OI z-score extreme, funding+OI 동시 극단)에 사용 예정 |
| Top trader (4) | top_count_ls top_sum_ls count_ls top_retail_divergence | Top trader 계좌 수 Long/Short 비율 Top trader 포지션 크기 L/S 비율 전체 계좌 L/S Top vs retail 불일치 (계산식 사용자 확인 필요) | v6 미사용. v7 알파 후보 6번 (top trader divergence)에 사용 예정. 학술 근거 약함 |
| Taker flow (3) | taker_vol_ls taker_imbalance_5m_avg taker_flip_15m | Taker volume L/S Taker imbalance 5분 평균 Taker flow 15분 부호 전환 | v6 미사용. v7 알파 후보 8번 (taker imbalance + OI 정합)에 사용 예정 |
| OI REPAIRED 메타 (3) 결측 보정 흔적 | oi_drop_after_spike oi_was_missing fill_streak_length | OI spike 직후 drop 표시 OI 원본이 결측이었는지 연속 결측 길이 | v6 미사용. *데이터 신뢰도 표시*용. v7에서 oi_was_missing=True인 봉은 알파 측정에서 제외 권장 |

### 3.1.3 발견된 에러 / 수정 이력

이 파일은 사용자가 *외부*에서 정제 후 본인에게 전달. 본인은 *수정 전 버전*을 보지 못함. 다음은 v6 spec 점검 + v5 보고서 추정으로 *역추적*한 이력.

| 순서 | 이력 | 내용 (역추적) | 근거 / 본인 신뢰도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OHLCV 수집 | 바이낸스 USDT-M futures klines API로 BTCUSDT 1분봉 수집 (36.5개월 ≈ 1.58M행) | 결과 데이터 형태가 정확히 1분봉 (median step 60s, 갭 0건). 추정 95% |
| 2 | OI Metrics 수집 | oi_sum, oi_value 등 OI 데이터 수집. 출처 추정: Binance Vision /futures/data/openInterestHist 또는 별도 서비스 | 1분 단위 OI는 바이낸스 official API에서 직접 제공 안 됨 (5m/15m/30m/1h만). 사용자가 5m을 1m으로 forward-fill 했을 가능성. 추정 60% |
| 3 | OI 결측 발견 + REPAIRED | OI 원본에 결측 봉이 있음 → fill 후 oi_was_missing 플래그 컬럼 추가. spike 직후 drop도 마킹 (oi_drop_after_spike) | REPAIRED 파일명 + OI 메타 3개 컬럼의 존재가 강한 증거. 95% |
| 4 | OI 파생 컬럼 생성 | rolling 변화율 (5m/15m/1h) + z-score (24h) 추가. 학술 알파 후보(Ali 2025 cascade)와 호환되도록 설계 | 컬럼명 자체가 명세. 90% |
| 5 | Top trader / Taker flow 통합 | Binance /futures/data/topLongShortAccountRatio + topLongShortPositionRatio + globalLongShortAccountRatio + takerlongshortRatio 등을 1분봉 그리드로 통합 (forward-fill 가능성) | 컬럼명에서 추정. 사용자 확인 필요. 70% |
| 6 | Merged_36mo_With_OI_Derived_REPAIRED.csv 완성 | 28열 1.58M행 단일 파일로 통합. 본인 작업 시작점 | v6 spec 점검에서 그대로 검증됨. 95% |

### 3.1.4 본인이 *모르는* 부분 (점프 짚기)

- OI 데이터의 정확한 단위 (BTC? USD? contract?) — v6 spec 점검에서 자동 추정 못함. v7 OI 기반 알파 측정 시 사용자 확인 필수.

- oi_change_*_pct가 *%값 (5 = 5%)* 인지 *ratio (0.05 = 5%)* 인지 — v6에서 ratio 추정 (confidence 0.8). 측정 결과 검증 필요.

- Top trader 4개 컬럼의 *정확한 계산식* — top_retail_divergence는 어떤 공식? 사용자 확인 필요.

- OI REPAIRED의 *결측 보정 방법* — forward-fill? interpolation? 그 보정이 알파 측정에 *bias*를 만들 가능성. fill_streak_length가 긴 봉은 제외하는 게 안전.

- 36.5개월 = 36개월(1095일) + 0.5개월. *정확한 OOS 분할*에서 끝 0.5개월의 처리 영향.

## 3.2 BTCUSDT_funding_history_8h.csv (원본 — 명세 불일치)

### 3.2.1 기본 정보

| 경로 | D:\ML\Verify\BTCUSDT_funding_history_8h.csv |
| --- | --- |
| 인코딩 | utf-8 |
| 컬럼 | fundingTime (ms epoch), fundingRate (str → float), + 1 추가 컬럼 (3열) |
| 사용자 명세 (보고서 5.2) | 3,288행, 8시간 균등 |
| 실제 (v6 spec 점검) | 원본 3,288행 → dedup 후 986행. median step = 57,599초 ≈ 16시간 |
| funding_rate 단위 | ratio (abs_median = 4.88e-5 = 0.005%). v6 자동 감지 통과 |
| 시간 범위 | 2023-05-01 ~ 2026-04-30 (정확히 36개월) |

### 3.2.2 발견된 에러 — *핵심*

v6 spec 점검에서 *세 가지* 불일치 발견:

- 원본 행 수 3,288 → dedup 후 986행 (66% 감소). 이는 원본에 *중복 timestamp가 많음* 의미.

- median gap이 57,600초 (16시간). 8시간 funding cycle이면 28,800초여야 함. 즉 *8시간 단위가 아닌 16시간 단위 또는 1일 단위* 데이터.

- abs(funding_rate) median = 0.005% — BTC 8시간 funding 일반치 (0.01%)의 *절반*. 1일 평균 funding일 가능성 시사.

종합 가설 (직접 입증 + 추론, 신뢰도 70%, 알파 무관):

- 사용자가 외부 소스에서 받은 csv가 *실제로는 daily에 가까운 데이터*. 파일명에 '_8h_'가 있지만 명세와 어긋남.

- 이로 인해 v6 S8의 funding 결합 알파 측정에 *정밀도 손실*. funding 결제 직후 1분과 24시간 후 1분이 *같은 funding 값* 사용 → 잡음 증가.

- v6 S8 OOS에서 funding_aligned_p95 PF 2.01 ADR-W3 통과한 결과는 *방향성을 capture 했음을* 의미. 8h 정밀 csv 사용 시 *더 강한 알파* 가능성.

### 3.2.3 본인이 *모르는* 부분

- 사용자가 이 csv를 *어떤 출처*에서 받았는지 — 바이낸스 API 직접? Coinglass? CoinAPI? 그 출처가 데이터 주기 변경 이력을 어떻게 처리하는지.

- 원본 3,288행 중 *중복 timestamp가 어떻게 발생했는지* — 같은 fundingTime에 다른 fundingRate? 또는 같은 record가 단순 중복?

- 2024년 funding interval이 *변경된 사건* — 바이낸스는 일부 심볼에서 funding interval을 *4시간 또는 1시간*으로 변경한 이력 있음 (BTCUSDT는 8h 유지로 알려짐, 확인 필요).

### 3.2.4 권장 처리 — v7 신규 csv 사용

v7에서 본인이 만든 binance_funding_downloader.py로 *바이낸스 공식 API에서 직접* 재수집. 자동 검증 포함. §3.3 참조.

## 3.3 BTCUSDT_funding_8h_REAL_<date>.csv (v7 신규, 미생성)

### 3.3.1 명세

| 생성 도구 | binance_funding_downloader.py (본인 v7-data 작성) |
| --- | --- |
| API endpoint | GET https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate (Public, 무인증) |
| Rate limit | 500/5min/IP. 본 스크립트는 1초 sleep 보수적 운용 |
| 호출 횟수 (36개월) | 3 funding/day × 1095 day ÷ 1000 limit ≈ 4번 |
| 예상 시간 | 약 10초 (API 호출 + sleep) |
| 저장 컬럼 | timestamp (ISO UTC), fundingTime (ms), fundingRate (ratio), markPrice (USDT) |
| 부가 산출 | <out>.report.json — 검증 결과 (monotonic, abnormal_gap_examples, validation stats) |

### 3.3.2 자동 검증 항목

- monotonic 시계열 (정렬+중복제거 후)

- median gap ≈ 28,800초 (정확히 8h)

- 비정상 gap (> 9.6h) 자동 검출 — 바이낸스 funding interval 변경 이력 흔적

- funding_rate 단위 자동 ratio 보정 (응답 자체가 string ratio, 변환 없음)

### 3.3.3 v6 csv 대비 *예상 개선*

- 정확한 8h 그리드 → S8 측정에서 funding rolling p95 계산이 정확

- 3,240~3,288행 (명세대로) → N이 충분, 분포 안정

- markPrice 추가 정보 → 향후 알파에 활용 가능 (funding 결제 시점의 mark price 컨텍스트)

## 3.4 v6 산출 데이터 (Rauto_OI_Verify_v6_*.zip 내부)

사용자 PC에서 본인 v6 코드가 자동 측정해서 생성한 데이터. 본인이 *직접 분석*에 사용. 가장 중요한 두 종류만 상세.

### 3.4.1 alpha_table.csv (6개 파일)

| 경로 | 04_S6_LuxAlgo_baseline/IS_no_mm/alpha_table.csv 04_S6_LuxAlgo_baseline/OOS_no_mm/alpha_table.csv 04_S6_LuxAlgo_baseline/IS_with_mm/alpha_table.csv 04_S6_LuxAlgo_baseline/OOS_with_mm/alpha_table.csv 05_S8_LuxAlgo_plus_funding/IS/alpha_table.csv 05_S8_LuxAlgo_plus_funding/OOS/alpha_table.csv |
| --- | --- |
| 행 수 | S6: 54 (label 18 × holding 3) / S8: 30 (label 10 × holding 3) |
| 컬럼 | label, n_total_events, holding_min, N, NetReturn, WinR, PF, MeanWin, MeanLoss, Sharpe_per_trade, alpha_passed_ADR_W3, reason |
| 핵심 발견 | OOS_no_mm: lev_25x_dir_long 행 (h60: PF=3.67, WinR=61.3%, N=181, ADR-W3 ✓) OOS_no_mm: lev_25x (방향 무관) h60: PF=2.54 ✓ OOS_with_mm: lev_25x_dir_long h60: PF=2.85 ✓ IS_no_mm: 모든 lev_25x_dir_long holding ADR-W3 통과 (PF 2.01~3.76) IS+OOS 결합 N=886, h60 t-stat=10.25, p<10^-22 |

### 3.4.2 events_returns.csv (4개 파일)

| 경로 | 04_S6_LuxAlgo_baseline/{IS_no_mm, OOS_no_mm, IS_with_mm, OOS_with_mm}/events_returns.csv |
| --- | --- |
| 행 수 | IS_no_mm: 13,099 OOS_no_mm: 4,092 IS_with_mm: 15,832 OOS_with_mm: 5,153 |
| 컬럼 | created_idx, hit_idx, hit_ts (ISO UTC), lev (25/50/100), side (long_side_line / short_side_line), strength (d0/d1/d2/lT_only), line_price, entry_idx, entry_price, direction (long/short), ret_h30, ret_h60, ret_h120 |
| 주요 사용 | bootstrap CI (stationary block, B=10,000) DSR / PSR 계산 (per-trade Sharpe 분포) 시기별 분포 (월별 NetSum, regime 검정) IS vs OOS 일관성 (Mann-Whitney, Welch's t-test) |

# 4. 발견된 에러 / 수정 이력 (단계별 종합)

| # | 발견 단계 / 시점 | 에러 | 수정 / 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | D-3 (사용자, REPAIRED 단계) | OI 원본에 결측 봉 존재 | Forward-fill 또는 보간으로 채우고 oi_was_missing, fill_streak_length 컬럼으로 흔적 보존. *데이터는 보존, 신뢰도 표시* |
| E2 | D-3 (사용자, REPAIRED 단계) | OI spike 직후 비정상 drop 발생 (데이터 노이즈) | oi_drop_after_spike 플래그 컬럼 추가. 알파 측정 시 *제외 가능*하게 유지 |
| E3 | V-1 (v5 측정 단계) | v5의 *유동성블록* 가설이 학술 근거 없는 추정 × 추정 × 추정 구조. Phase 2.5a 140개 그리드 모두 알파 미입증 | v6로 전환 시 가설 자체 폐기 결정 (D5=b). 다만 *코드 구조* (TBM, 자가검증 패턴)는 v7에 재활용 가능 |
| E4 | V-1 (v5 폭주 패턴) | 측정 → 음수 → '알파 없음' 단정 → 변형 시나리오 → 반복 3회 사이클. 본인의 가설 위에 가설 쌓는 폐쇄 루프 | v6/v7에서는 *외부 학술 prior* (Bailey & Lopez de Prado DSR, Ali 2025 cascade 등)를 임계값 fix에 사용 → grid search 무한 자유도 회피 |
| E5 | V-2 (v6 spec 점검) | ⚠ funding csv 명세 불일치 발견: 3288행 8h → 실제 986행 16h gap | V-5에서 binance_funding_downloader.py로 재수집 도구 작성. 사용자 PC 실행 대기. v6 결과는 *정밀도 한계 인정 하에* 유효로 보존 |
| E6 | V-3 (v6 코드) | v6 코드 docstring의 Windows 경로 backslash escape 경고 (DeprecationWarning datetime.utcnow 등) | Smoke test에서 발견. raw string으로 fix. 동작에 영향 없음 — *cosmetic* |
| E7 | V-3 (v6 smoke test) | measure_S8.py에서 빈 lines_df에 'hit_reason' 컬럼 접근 KeyError (IS 0봉 케이스) | 선보고 후 가드 코드 추가 (S6와 동일 패턴). fix 후 smoke test 재통과 |
| E8 | V-4 (분석 실수, 본인) | ⚠ 본인이 *find -maxdepth 3* 한계로 alpha_table.csv를 zip 누락으로 *잘못 진단*. 사용자에게 "점프 3" 강조까지 함 | 실제로는 zip에 정상 포함. 본인 분석 실수 직접 인정. 작업지침 4번 위반 사과. 결과적으로 rebuild_zip.py는 utility로만 가치, 원래 목적 사라짐 |
| E9 | V-4 (재분석) | ⚠ 본인이 v6 S6 결과 "전체 음수"로 단정. 그러나 *분류별 (alpha_table.csv)*에서 lev_25x_dir_long ADR-W3 통과 데이터를 *못 봄* | E8 fix 후 alpha_table.csv 재분석에서 발견. 월 추정 ~15.6% 알파 후보. 옵션 2 양산 결정 근거 |

⚠ 위 표의 E8, E9는 본인의 *분석 실수*. 사용자에게 잘못된 결론을 보고했다가 사후 정정. 작업지침 1번 '근거를 정확히 대라. 그냥 넘어갈 경우 거짓말로 간주한다'를 본인이 *직접 위반*했음. 다음 채팅창에서는 *find 명령에 maxdepth 한계 적용 금지 + alpha_table 같은 분류별 raw도 항상 확인*.

# 5. 본인이 *모르는* 영역 (인계 핵심)

다음 채팅창의 본인이 *반드시* 사용자에게 확인할 항목들. 본인은 이 부분에 대해 *임의 추측 금지*.

| # | 모름 항목 | 확인 방법 / 영향도 |
| --- | --- | --- |
| U1 | oi_sum / oi_value 단위 | (확인) 사용자에게 "oi_sum이 BTC 단위인지 USD인지 contract 수인지" 직접 질문. (영향) v7 OI 기반 알파 (후보 3·4·5·7번) 측정에 직접 영향. 단위 가정 잘못하면 z-score scale 어긋남 |
| U2 | oi_change_*_pct 단위 (% vs ratio) | (확인) 사용자에게 직접 또는 oi_change_5m_pct의 abs_median을 점검 (현재 0이라 추정 어려움. 0이 아닌 봉의 분포 직접 봐야). (영향) 임계값 결정 |
| U3 | top_retail_divergence 계산식 | (확인) 사용자에게 직접. 추정: (top_count_ls - count_ls) 또는 (top_sum_ls / top_count_ls - 1) 등. (영향) v7 알파 후보 6번에 사용 |
| U4 | Top trader / Taker 데이터의 수집 단위 (1m 직접? 5m forward-fill?) | (확인) 사용자에게 직접. Binance API는 5m 단위만 제공. (영향) lookahead bias 점검 - 5m 데이터를 1m에 forward-fill 시 미래 정보 유출 가능 |
| U5 | funding csv의 원본 출처 | (확인) 사용자에게 직접. 바이낸스 API? CoinGlass? 다른 데이터 제공자? (영향) v7 신규 다운로더로 대체 후 비교 가능 |
| U6 | REPAIRED의 fill 방법 (forward-fill? interpolation?) | (확인) 사용자에게 직접. fill_streak_length 분포로 *간접* 추정 가능 (긴 streak가 많으면 forward-fill). (영향) 알파 측정에서 oi_was_missing=True 또는 fill_streak_length > N 인 봉 제외 룰 정할 때 필요 |
| U7 | 36.5개월 중 *마지막 0.5개월*의 데이터 완전성 | (점검) v6 시간 범위 2026-04-30 23:59 UTC가 *최신*임. 그러나 OOS 12개월 분할 시 2025-05~2026-04 거래 빈도 비균등 (2025-06 거래 1건, 2026-02 거래 91건). (영향) 알파 안정성 의문 |
| U8 | LuxAlgo Pine의 *공식 백테스트 자료* | (검색 결과 못 찾음) 본인 v6 작업에서 "학술/업계 자료 없음"으로 결론. 사용자가 발견하면 알려주시면 평가 조정 필요. (영향) v6 결과 해석의 외부 검증 가능 여부 |

# 6. 다음 채팅창 인계용 결정 안건

본 채팅창에서 *미결정*인 항목 + 다음 채팅창 본인이 *처음에 사용자에게 확인*할 사항.

## 6.1 직전 결정 사항 (사용자 확정)

| 결정 | 값 | 배경 |
| --- | --- | --- |
| Q1 (zip 누락) | A — IS_no_mm 등 사용자 PC에 존재 | 사후 본인 분석 실수 판명 (E8). rebuild_zip.py 가치 utility만 |
| Q2 (funding 재수집) | A — 바이낸스에서 재수집 | V-5 도구 작성됨. 사용자 PC 실행 대기 중 |
| Q3 (bootstrap CI) | A — 추가 | V-4에서 본인 sandbox 실험 완료. PF=3.67 95% BCa CI [1.28, 10.57] |
| Q4 (direction reverse) | A — 추가 | 옵션 2 양산 계획에 포함 |
| Y or X (양산 순서) | Y — mini script 먼저 | Rauto_v6_fix_and_downloader.zip 전달 완료 |
| 옵션 1 / 2 / 3 | 권장 따름 (1 → 2) | 옵션 1 완료 (V-4). 옵션 2 양산 대기. 옵션 3 보류 |

## 6.2 다음 채팅창에서 사용자에게 *반드시* 확인할 사항

- §5 U1~U8 모름 항목 — *데이터 측정 시작 전*에 확인

- 바이낸스 funding 재수집 결과 — REAL csv 받았는지 + .report.json 검증 결과

- 옵션 2 (Tier 1 + 2) 양산 진행 여부 재확인 — 본 채팅창에서 *코드 양산은 안 했음*

- 청산맵 Pine 추가 후보 — D-V1에 대한 답 (LuxAlgo만 / +1~2개 추가 / 사용자 후보 목록)

- 월 수익률 추정 ~15.6%에 대한 사용자 반응 — 그대로 진행? 더 보수적으로? 추가 검증 우선?

## 6.3 옵션 2 양산 시 작업 순서 (사용자 OK 후)

- v6 코드 재활용 + 옵션 2 모듈 추가 (measure_targeted.py, holding_extend.py, bootstrap_ci.py, dsr.py, regime_monthly.py, combined_segment.py)

- REAL funding csv 받으면 S-V8 (LuxAlgo + funding 정밀 결합) 측정 추가

- lev_25x_dir_long sub-segment 우대 측정 (holding 30/45/60/90/120/180/240/480/1440 9개)

- zip 1개 산출 → 사용자 PC 1회 실행 → 본인 분석 후 다음 라운드 인계

# 7. 환경 / 재현 정보

| Python | 3.12.7 (사용자 확인) |
| --- | --- |
| pandas | 2.3.3 |
| numpy | 2.2.6 |
| scipy | ≥1.10 (bootstrap CI용) |
| tqdm | 선택 (없어도 동작, 진행바만 사라짐) |
| requests | v7 binance_funding_downloader.py 필수 |
| 작업 폴더 (사용자 PC) | D:\ML\Verify\ |
| v6 실행 시간 (사용자 PC) | 약 22초 (1.58M봉 전체 측정 S2+S3+S6+S8) |
| Random seed | v6 측정 코드는 *결정론적* (random 없음). bootstrap CI용 seed=42 고정 |

## 7.1 거래 비용 / 알파 판정 기준

v5/v6/v7 모두 동일 가정 (보고서 5.4).

- taker16 = 16bp 왕복 (taker 4bp × 2 + slippage 8bp)

- maker8 = 8bp (참고용)

- BTC $80k 기준 16bp = $128

- ADR-W3 알파 통과: NetReturn > 0 AND PF > 1.3 AND N ≥ 30

- ADR-W4 (강화안, 본인 권장): ADR-W3 AND Bootstrap PF CI 하한 ≥ 1.1 AND PBO < 0.3 AND DSR > 0.95

# 8. 최종 정리 — 다음 채팅창의 본인에게

본 보고서는 사용자 요청 "지금까지 이프로젝트에서 진행했던 (에러를 잡았던) 모든 데이터파일 분석, 인수인계 보고서"에 대한 답.

## 8.1 데이터 파일 한 줄 요약

- 메인 csv: 신뢰도 90%, v7 그대로 사용 가능. 단 OI 단위 4가지 모름 항목 (U1~U4) 사용자 확인 후 OI 기반 알파 측정 진입

- 원본 funding csv: 신뢰도 50%, 명세 불일치. v7 신규 csv로 대체 권장

- v7 신규 funding csv: 미생성, 사용자 PC 실행 대기 중. 도구는 본인 작성 완료

- v6 산출 alpha_table.csv 6개: lev_25x_dir_long 알파 발견 (DSR 0.98, t=10.25). 옵션 2 양산 가치 입증

- v6 산출 events_returns.csv 4개: 사후 분석 raw. bootstrap CI / DSR / regime split 모두 가능

## 8.2 본인이 *실수했던 부분* (다음 채팅창 회피 사항)

- find 명령 maxdepth 한계로 파일 누락 *잘못 진단*. 다음에는 maxdepth 없이 또는 충분히 큰 값 사용

- summary.md의 ALL 알파만 보고 "전체 음수" 단정. 다음에는 *분류별 alpha_table.csv*도 항상 점검

- v5 보고서 명세를 그대로 *믿고* funding csv 8h라고 가정. 다음에는 *실제 데이터로 명세 검증*을 spec 점검 단계에서 필수

- 월 수익률 추정을 *점추정*만 보고했다. 다음에는 95% CI 하한/상한 *모두* 보고하는 것을 표준화

## 8.3 *진짜 알파 후보*의 현재 상태

v6 단계에서 lev_25x_dir_long을 "진짜 알파 후보"로 식별. 그러나 *상용 가능 알파*로 인정하려면 추가 검증 필요.

| 검증 항목 | 현재 | 다음 단계 |
| --- | --- | --- |
| ADR-W3 통과 | ✓ 6/9 holding (IS+OOS, no_mm+with_mm) | 유지 |
| PF 95% BCa CI 하한 ≥ 1.3 | △ N=181 OOS만은 1.28 근소 미통과 | IS+OOS 결합 N=886에서 재측정. holding 60/90/120 sweep으로 peak 정밀화 |
| DSR > 0.95 (54 sub-trial 보정) | ✓ 0.9814 | 청산맵 Pine 추가하면 N_trials 증가. DSR 재계산 필요 |
| PBO < 0.3 (CSCV) | 미측정 | 옵션 2에 포함. S=10 blocks, 252 paths |
| Regime stability | △ 25-29 양수월 / 4 음수월 (1% 미만) | Bull / Bear / Sideways 분리 측정 권장 |
| Cost sensitivity | 16bp만 측정 | 8/16/24/32/40bp sweep로 실거래 마진 확보 여부 확인 |
| Funding 결합 추가 알파 (lev_25x + funding aligned) | 미측정 (v6 S8은 전체 ALL만) | REAL funding csv 받은 후 옵션 2에서 측정 |

## 8.4 사용자 최종 목표 (월 15%) 대비 진척도

사용자 명시 목표: 진입 알파만으로 월 8%+, 분할/양방향 전술 결합으로 최종 월 15%+.

- 현재 v6 단계: lev_25x_dir_long 점추정 월 ~15.6%. 95% CI [월 3.4%, 월 32.9%] (매우 넓음)

- v7 옵션 2에서 holding 확장 + IS+OOS 결합 + Bootstrap CI 정밀화로 CI 폭 좁히기

- v7 옵션 3 (full framework) 진행 시 다른 청산맵 Pine 알파 추가로 *분할 진입* 전술 자료 확보

- 실거래 봇 단계 진입 *전*에 PBO + cost sensitivity + regime split 통과 필수

─── 보고서 끝 ───