# Rauto v7 → v8 인수인계보고서

문서 버전: v7_to_v8 final  /  작성일: 2026-05-13  /  단계: v7 종료, v8 시작

## 【작업지침 — 영구 섹션, 삭제 금지】

이 섹션은 사용자가 정한 협업 원칙이다. 새 채팅창에서 이 docx를 인수인계받는 AI는 이 지침을 그대로 다음 인수인계 docx에도 복제해야 한다. 임의 압축, 항목 삭제, 의역 금지.

### A. 협업 자세

- 사용자는 한 달을 폭주로 잃은 경험이 있다. 신중함이 빠른진행보다 우선

- AI는 양산을 피하고, 점프(논리적 비약)를 짚어내고, 모르는 건 모른다고 한다

- 형식이 두꺼워질수록 점프가 두꺼워진다는 자기 검사

- 사용자가 비논리적·상황 안 맞는 요청을 하면 동조 금지. 의도 파악 후 지적하고 방법 제시

- 방향은 사용자가 결정. AI는 조수 (자료수집, 분석, 정보 부족 지적, 설명, 승인 요청)

- 명칭을 만들면 반드시 설명. 모든 판단은 근거 정확히. 그냥 넘어가면 거짓말로 간주

### B. 응답 첫머리 표준

- 데이터 출처 선언 + 사용 명칭 정의 필수

- 모든 결론에 신뢰도 점수 + 알파상승 여부 표기

  - 직접데이터 입증: 95%, 알파상승

  - 결과통계 추론: 55%, 알파상승

  - 가설: 15%, 알파무관

  - 모름: 0%, 알파무관

### C. 단계별 수정작업 사이클

- 인수인계 받을 때: 사용자 의도(목표·진행과정·방향수정 원인·향후 방향) 숙지 → 비판적 태도로 데이터 평가 → 사용자와 토론 후 스케줄 조정

- 중요한 로직: 관련 자료 검색·토론 수차례 → 반드시 8개 이상 시나리오로 단계별 검증 → ML 활용해 방안 도출

- 한 번에 한 로직씩 수정·연속 작업으로 일괄 완료

- PC 백테스트는 100% 자동화 + 사용자는 zip 1개만 업로드 (입력 py 파일은 다운로드 가능 형태로 제공)

- 결과 검증에 ML 적극 활용 → 8개 이상 시나리오 검증 → 방안 도출

- 거시적 개념수정 + 미시적 로직수정 계획 설명·승인 후 일괄 작업

### D. 에러·수정 원칙

- 코딩 작업 전에 선보고 후작업: "결정된 수정방향은 ~문제가 있는데 진행할까요?" 확인 후 진행

- Lookahead Bias 모든 백테스트·코드에서 철저히 점검

### E. 코딩 포맷 지침

- 첫줄에 [파일명], "코드길이: 0000줄, 내부버전명, 로직 축약/생략 없이 전체 출력" 선언

- 사용된 모든 파일·함수·변수의 기능과 각각의 In/Out 태그

- 그 후 코딩 시작

### F. 의미 있는 발견 처리

- 의미 있는 로직 또는 추후 작업해야 할 요소 발견 시 반드시 재현 가능하게 자료·로직 상세 정리해서 Key노트 파일(Key_~.docx)로 별도 작성

### G. 인수인계 docx 표준 포맷

- 첫 장: 인수인계보고서 Format

  - 작업지침 (본 섹션, 영구)

  - 작업히스토리표

  - 파일 명명규칙

  - 로직별 목적·신뢰도 확인 체크방안

  - 결과물 상세 사용법

- 본문: 단계별 목표·기대효과, 작업과정, 버그수정, 백테스트에서 확인할 내용, 향후 방향, 사용된 지표·로직·함수 (새 채팅창 재현 가능 수준)

- 동봉: 최신 버전 코딩 파일 풀세트

### H. 최종 목표 (변동 없음)

- 진입 알파만으로 월 8% 이상

- 분할·양방향·유동적 손익비 전술 결합으로 최종 월 15% 이상

## 작업 히스토리 표

| 단계 | 내용 | 결과 | 결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| v6 | LuxAlgo Pine 25x long-only 알파 측정 | DSR 0.98, t=10.25 | 베타 폐기 |
| v7 시작 | 36개월 데이터 점검 (data_check_v1.1) | U1/U4/U6 확정 | OK 다음 |
| v7 funding refresh | Binance API funding 4컬럼 재구축 (v2 csv) | 987→3,288 unique | OK |
| v7.1 (5신호 8시나리오) | MTF Momentum/Funding/cRSI/VWAP/OI×Funding | 5신호 모두 알파 0 | 방향 수정 |
| v7.2 (4신호 400 grid) | BP 기반 SL/TP × 5tf × 4신호 | 0/400 양수 알파 | v7 종료 |
| v8 시작 (예정) | ML 기반 신호 학습 | 미정 (새 채팅창) | 인수인계 진행 |

## 파일 명명 규칙

- 인수인계: handover_<from>_to_<to>.docx (예: handover_v7_to_v8.docx)

- Key 노트: Key_<주제>_<버전>.docx (예: Key_v7_findings.docx)

- 데이터: Merged_<기간>_With_OI_Funding_REPAIRED[_v2].csv

- 측정 코드 패키지: v<단계>_alpha_measure_v<버전>/ 폴더, zip 동봉

- 측정 결과 zip: <단계>_alpha_<양식>.zip (예: v7_alpha_full.zip, v7_2_grid.zip)

- PC 실행 .py 파일: 모듈 임포트는 항상 같은 폴더 안. cd <data_dir>; python -m <pkg>.main ...

## 로직별 목적 + 신뢰도 체크 방안

| 로직 | 목적 | 신뢰도 체크 |
| --- | --- | --- |
| regime 분류기 | HH-HL 룰 기반 4-regime 분류 | regime 분포 균등성, Unknown < 5%, 전이 횟수 |
| 신호 산출 | 진입 trigger 발생 | lookahead assertion 통과 (entry>signal_close, exit>entry) |
| 거래 시뮬레이션 | SL/TP/timeout 청산 | A1/A2 assertion + exit_reason 분포 |
| 알파 측정 | gross/net BP, Sharpe, CI | bootstrap CI 하한 > 0 + 24BP 통과 |
| ML feature importance | 시기/베타 의존성 검출 | time_share_pct < 30%, beta_share_pct < 25% |
| regime split (S-D) | 시장 상태별 알파 차이 | 한 regime에만 몰리면 베타 의심 |

## 결과물 상세 사용법

### v7_alpha_measure_v1 (5신호 8시나리오 측정)

cd D:\ML\Verify

python -m v7_alpha_measure_v1.main --main_csv "...REPAIRED_v2.csv" --out_zip "v7_alpha_full.zip"

- 실행 시간: 약 30~60초

- 출력 zip: final_report.md + 5신호 × 8시나리오 + ML 분석 + lookahead 점검

### v7_alpha_measure_v2 (400 grid 측정)

python -m v7_alpha_measure_v2.main --main_csv "...REPAIRED_v2.csv" --out_zip "v7_2_grid.zip"

- 실행 시간: 약 30~90분

- 출력 zip: final_report.md + grid_results.csv 400행 + by_dimension/

# 1. 사용자 의도 (변동 없음)

## 1.1 최종 목표

- 진입 판단 로직만으로 월 평균 8% 이상 수익률

- 이후 분할·양방향·유동적 손익비 전술로 월 15% 이상

- 대상: 바이낸스 BTCUSDT 영구선물 (USDT-M)

## 1.2 v7 단계 시작 시 가설

사용자 제안 5개 표준 지표 (cRSI, MTF MACD, DI+/DI-, OB, 롤링VWAP)를 결합한 진입 신호가 BTC 36개월에서 16BP 매매비용을 극복하는 알파를 낼 수 있다는 가설.

OB는 객관성 부족(SMC swing detection 자유도)으로 v7에서 제외. 4개 지표 + funding/OI 활용으로 5신호 설계.

# 2. v7 진행 과정

## 2.1 데이터 점검 (data_check_v1.1)

U1 (OI 단위), U4 (Top/Taker forward-fill), U6 (REPAIRED 보정), D2 (32열/28열 일치) 4개 미해결 확정.

주요 발견:

- U1: oi_sum = BTC 단위, oi_value = USDT 명목가치 (직접데이터 입증 90%)

- U4: Top/Taker 4컬럼 모두 80.2% 동일값 + run_length=5 비율 99% → 5분→1분 forward-fill 확정 (신뢰도 95%)

- U6: oi_sum_diff_zero_pct 100% (raw 샘플) → forward-fill 단독 (신뢰도 90%)

- Funding 데이터 손상: 16h gap, unique 987/3288, markPrice NaN 16.73% → v6 funding csv 손상 잔존 발견

## 2.2 Funding 재구축 (funding_refresh_v1)

Binance Futures /fapi/v1/fundingRate API에서 3,292 funding 정밀 수집.

- unique 987 → 3,288 (3.33배 회복)

- median gap 16h → 8h (정상)

- markPrice NaN 16.73% → 0.0001% (close 값으로 대체)

- 산출물: Merged_36mo_With_OI_Funding_REPAIRED_v2.csv (이후 모든 측정 입력)

## 2.3 v7.1 측정 (5신호 8시나리오)

Spec 요약:

- S1 MTF Momentum Stack: 1H EMA200 + 5m MACD cross + ADX>25 + DI + cRSI 풀백

- S2 Funding Extreme Reversion: funding z|≥2 + VWAP 1.5σ + cRSI 극단 + DI flip

- S3 cRSI Pullback in MTF Trend: 1H EMA50/100 + ADX>20 + cRSI 풀백 + EMA50 근접

- S4 VWAP Reclaim Breakout: 24h VWAP 회복 + MACD hist + 거래량 1.5x (1m)

- S5 OI Surge × Funding: OI z|≥1.5 + funding z|≥1.5 + VWAP dev|≥1.0 → 반대방향

- 손절: ATR×1.5, 익절: ATR×3, timeout 4-8h, 비용 16BP 왕복

4-Regime 분류기 (HH-HL, Pivot lookback n=10, 6h hysteresis):

- 1H 봉 26,304개 / Bull 30%, Bear 28%, Contracting 23%, Expanding 19%, Unknown 0.33%

- 전이 863회, 평균 30시간마다 regime 변경 (whipsaw 적정)

## 2.4 v7.2 측정 (4신호 400 grid)

v7.1 결과 받고 사용자 결정: 1m/3m/5m/10m/15m × SL 5/10/15/20bp × TP 16/20/25/30/40bp 전수 sweep.

변경:

- S2 (Funding Reversion 0 trades) v8 보류

- SL/TP가 ATR 기반 → BP 기반 (가격 % 고정)

- HTF=1H 고정 (timeframe 무관)

- 8 시나리오 단순화 → S-A (전체 통합)만. 채택 조합에 한해 별도 라운드 예정

- 총 4 × 5 × 4 × 5 = 400 조합

# 3. v7.1 결과 (5신호 8시나리오)

## 3.1 핵심 수치

| 신호 | 거래 | win% | net BP/trade | Sharpe | 24BP | E 6/8 | CI 하한 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 MTF Momentum | 961 | 35.6% | -13.66 | -4.67 | N | 0/8 | -16.86 |
| S2 Funding Reversion | 0 | - | - | - | - | - | - |
| S3 cRSI Pullback | 3,525 | 33.5% | -15.13 | -10.6 | N | N | -16.61 |
| S4 VWAP Reclaim | 2,261 | 11.6% | -16.31 | -22.4 | N | N | -16.85 |
| S5 OI×Funding | 188 | 32.5% | -17.24 | -1.37 | N | N | -28.21 |

## 3.2 ML 분석 핵심 (S1 기준)

Feature importance 상위 7개:

| feature | importance | 해석 |
| --- | --- | --- |
| month | 11.8% | 시기 의존 (위양성 의심) |
| regime_Expanding | 9.6% | regime 영향 있음 |
| year_offset | 8.8% | 시기 |
| atr_at_signal | 8.6% | 변동성 |
| btc_24h_ret_pct | 8.5% | 시장 베타 |
| btc_price_at_entry | 7.8% | 시장 베타 |
| side_long | 5.2% | 방향 (낮음) |

해석: 신호 PnL의 ~25%가 시장 베타/시기에 의해 설명됨. side_long 같은 신호 컴포넌트는 importance 하위. → 신호 자체 정보값 75%인데 그것도 음수. v6 lev_25x_dir_long 폐기 판단이 옳았음을 재확인.

## 3.3 8 시나리오 모두 탈락

- S-A (전체 통합): 5신호 모두 net 음수, Sharpe 모두 음수

- S-E (8 walk-forward fold): S1=0/8, S3=0/8, S4=0/8, S5=0/8 모두 positive_folds=0

- S-F (Bootstrap CI): 모두 CI 하한 < 0 (CI_low_positive=false)

- S-G (Cost sweep 24BP): 모두 24BP에서 추가 손실 확대 (pass_24bp=false)

- S-D (regime 분할): 4-regime 모두 비슷한 음수. 한 regime에 알파 몰림 없음

# 4. v7.2 결과 (4신호 400 grid)

## 4.1 핵심 수치

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 총 grid | 400 조합 |
| 신호 발생 조합 | 400 / 400 (100%) |
| 양수 알파 조합 (16BP, n≥30) | 0 / 400 |
| 양수 알파 조합 (8BP, 절반 비용) | 0 / 400 |
| 최고 gross BP/trade (비용 0) | +3.32 BP (S1 10m SL20 TP40) |
| 최고 조합 월 gross | +55.5 BP = +0.56% |
| 월 net (8BP 비용) | -0.78% |
| 월 net (16BP 비용) | -2.12% |
| 목표 월 8% 도달률 | 6.9% (최고 조합 기준) |

## 4.2 차원별 평균 net BP/trade

signal별:

- S1: -15.41 (max -12.68)  S3: -15.68 (-14.95)  S4: -16.17 (-14.06)  S5: -15.89 (-14.71)

timeframe별:

- 1m: -16.00  3m: -15.94  5m: -15.82  10m: -15.35 (최선)  15m: -15.83

SL별:

- 5bp: -15.63  10bp: -15.96  15bp: -15.79  20bp: -15.77

TP별:

- 16bp: -15.91  20bp: -15.85  25bp: -15.85  30bp: -15.75  40bp: -15.59

어느 차원도 강한 효과 없음. 편차 1 BP 이내. 비용 16BP가 모든 SL/TP를 압도.

## 4.3 v7.2 결론

400조합 BP grid sweep으로도 알파 회복 불가. 5개 표준 지표 결합 자체가 BTC 36개월에 알파 없음 확정.

직전 결과(v7.1 ML feature importance: month/year_offset 상위)와 일관: 신호 자체 알파 부재 + 시장 베타/시기 의존성.

# 5. 향후 v8 개발 방향

## 5.1 사용자 결정 (D16)

갈래 R 채택: ML 기반 신호 직접 학습.

비교 후보 (참고):

- 갈래 R (채택): ML이 진입 결정 직접 수행

- 갈래 S (미채택): 사용자 5개 지표 spec 재검토

- 갈래 T (미채택): 진입 신호 대신 exit/앙상블 알파

## 5.2 v8 시작 시 명시적 미결정 사항

v8 spec 초안은 본 인수인계에 포함되지 않음 (사용자 결정 Q2=X). 새 채팅창에서 다음을 토론 후 결정:

- ML 모델 종류 (XGBoost / LightGBM / 신경망 / 앙상블)

- 피처 후보 (5개 표준 지표 → 그대로 사용? 확장? 변경?)

- 라벨 정의 (다음 N봉 수익률? 분류 vs 회귀? 임계값?)

- 학습 윈도우 + walk-forward 설계 (lookahead 방지)

- regime feature 사용 여부 (시기 의존성 위양성 회피)

- 진입 결정 방식 (확률 임계값? top-N?) + SL/TP 결정 방식

- V80k 문서의 ML 흐름 직접 적용 vs 새로 설계

## 5.3 v8 검증 필수 항목 (v7 메타지식 이월)

v6 lev_25x_dir_long 폐기 사이클에서 확립된 4룰 + v7에서 추가된 1룰을 v8에 반드시 적용:

- Regime split 필수 (전체 통합 통계는 위양성 함정)

- 청산 모델 누락 = 위양성 (SL 도달 사건 반드시 산입)

- 점추정 금지 (Bootstrap CI 하한이 채택 기준)

- 통계량 강함이 알파 보증 X (메커니즘 해석 동반)

- (v7 추가) ML feature에 month/year_offset/btc_price_at_entry/btc_24h_ret_pct 반드시 포함하여 시기/베타 의존성 측정. 이들의 importance가 상위면 알파 위양성

# 6. 사용된 지표/로직/함수 (재현용)

## 6.1 지표 함수 (indicators.py)

| 함수 | 정의 | lookahead 안전 |
| --- | --- | --- |
| ema(s, n) | pandas ewm adjust=False, min_periods=n | 좌측 lookback |
| rsi_wilder(s, 14) | Wilder smoothing (alpha=1/n) | 좌측 lookback |
| connors_rsi(c, 3, 2, 100) | RSI(3) + RSI(streak,2) + PercentRank(ROC1,100) / 3 | 좌측 lookback |
| macd(c, 12, 26, 9) | 표준 MACD line/signal/hist | 좌측 lookback |
| adx_dmi(h,l,c, 14) | Wilder ADX + DI+/DI- | 좌측 lookback |
| atr(h,l,c, 14) | Wilder ATR | 좌측 lookback |
| rolling_vwap(c,v, n) | sum(p×v)/sum(v) 직전 n봉 | 좌측 lookback |
| zscore_rolling(s, n) | (x - rolling_mean) / rolling_std | 좌측 lookback |
| percent_rank_rolling(s, n) | 직전 n봉 내 백분위 | 좌측 lookback |
| macd_cross_signal(line, sig) | 봉 마감 기준 cross +1/-1/0 | 봉 마감 후 |

## 6.2 4-Regime 분류기 (regime.py)

- 1m → 1H resample (label=left, closed=left)

- Pivot detection: bar i가 좌우 10봉 모두보다 high (또는 low) → pivot. 확정 시점 = i+10봉 마감

- HH/HL/LH/LL: 가장 최근 확정 pivot 2개 비교 (현재 시점 t-10봉 이전)

- regime_raw: Bull(HH+HL) / Bear(LH+LL) / Expanding(HH+LL) / Contracting(LH+HL) / Unknown

- regime_confirmed: 6봉 hysteresis (동일 raw 6봉 지속 시 confirmed 갱신)

- 1m broadcast: 1m 봉 t의 라벨 = (t의 1H floor - 1H) 시각의 confirmed (마감된 1H만 사용, lookahead 방지)

## 6.3 v7.1 신호 spec 요약

S1 MTF Momentum Stack (5m 기준):

- 진입 long: 1H close>EMA200 AND 5m MACD cross +1 AND ADX>25 AND DI+>DI- AND cRSI 직전 5봉 30↓ 도달 후 30 복귀

- SL: 진입가 - 1.5×ATR(14,5m)  TP: 진입가 + 3.0×ATR(14,5m)

- Timeout 240 1m 봉 (4h), 반대 MACD cross 시 청산

S2 Funding Extreme Reversion (0 trades, v8 보류):

- funding z|≥2 + VWAP dev|≥1.5 + cRSI≤10/≥90 + DI flip → reversion 방향 진입

S3 cRSI Pullback (5m, MTF):

- 1H EMA50/100 + ADX>20 + cRSI≤25 후 반전 + EMA50 0.5×ATR 근접

S4 VWAP Reclaim (1m):

- 24h VWAP 회복 (60봉 연속 below 후 회복) + MACD hist 확장 + 거래량 1.5x

S5 OI×Funding Confluence (5m):

- OI z|≥1.5 + funding z|≥1.5 + VWAP dev|≥1.0 (crowded) → 반대방향 진입

## 6.4 v7.2 신호 spec 변경 (BP 기반)

- apply_bp_sl_tp(signals_df, sl_bp, tp_bp): sl_price = close × (1 ∓ sl_bp/10000), tp_price = close × (1 ± tp_bp/10000)

- Timeframe 일반화: prepare_ltf_bars(df_1m, ltf_min) — 1/3/5/10/15m 자동 resample

- HTF=1H 고정 (timeframe 무관)

- Timeout 480 1m 봉 (8h) 고정

## 6.5 거래 시뮬레이션 (simulator.py)

- 진입: 신호 봉 close_ts 이후 첫 1m 봉의 open. 1m searchsorted (tz-aware)

- 청산: 1m 봉 high/low로 SL/TP 도달 판정. SL/TP 같은 봉 → SL 우선 (보수적)

- 비용: 진입+청산 각각 cost_bp/2 차감 (기본 cost_bp=16)

- 단방향, 1신호=1거래, 피라미딩 없음, 보유 중 동일방향 신호 무시

## 6.6 ML 분석 (ml_analysis.py, v7.1만)

- XGBoost regressor (n_estimators=100, max_depth=4, lr=0.05, seed=42)

- 피처: entry_price, atr_at_signal, side_long, hour, day_of_week, month, year_offset, regime_*, frame_1m, btc_price_at_entry, btc_24h_ret_pct

- 라벨: net_pnl_bp

- 4 용도: robustness, regime_value, time_dependency, beta_separation

- warning 임계: time_share > 30% → 시기 의존 위양성 의심, beta_share > 25% → 베타 의존 v6 재현 위험

# 7. 동봉 파일 (v7_handover_package.zip)

- handover_v7_to_v8.docx (본 문서)

- Key_v7_findings.docx (Key 노트, 4개 발견 항목)

- code/v7_alpha_measure_v1/ (5신호 8시나리오 측정 풀세트)

- code/v7_alpha_measure_v2/ (400 grid 측정 풀세트)

## 데이터 파일 (별도 보유)

- Merged_36mo_With_OI_Funding_REPAIRED_v2.csv (561MB, 사용자 PC)

- 이전 데이터 점검 zip, funding refresh zip 등 (사용자 PC)