# Work Order — Rauto 구조개혁 후속 (2026-06-25)

맥락: 5모듈 구조개혁 ①②③ 완료(전환점). ④와 보강 과제를 다음 세션 이후로.

| 과제 | 내용 | 완료조건 | 재평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| ④ 관제센터 | 슬롯/챔피언 매니저 + DataHub 연결 끝단배선 | REVoi 1봇 끝단 데모 + 챔피언선발 CPCV게이트 | 다봇 생긴 후 |
| RautoCEX Live | Sim↔Live 인터페이스의 Live 구현(실거래소 체결수신) | 테스트넷 체결과 Sim 비용모델 오차 측정 | 테스트넷 단계 |
| 슬립 틱보정(안전장치7) | aggTrades 실측으로 SlipModel 계수 보정 | 스프레드/충격 실측 대체, +1483% 갱신 | 틱데이터 확보 후 |
| engines 승급 | signal/decision의 research deps(rev_side·gen_trades) 정리 후 engines 이전 | deps 끊고 engines import만으로 동작 | 다음 세션 |
| 연구경로 적용 | 벡터 백테(연구)도 RautoCEX 모델 공유(안전장치6) | 벡터·이벤트 1회 교차검증 일치 | ④ 후 |